| هدف کلی-Gaol | توسعه کمی و کیفی آموزش و پژوهش | حیطه بهبود کیفیت | آموزش بالینی |
| --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی-Objective | ارتقاء دانش و آگاهی علمی اعضاء هیات علمی | دامنه | اعضاء هیات علمی،معاون آموزشی،معاون درمان |
| استراتژی-Strategy | اجرا و ارتقاء استانداردهای ارزشیابی و اعتباربخشی آموزش و پژوهش | دوره پایش | فصلی |
| مقاصد-Target | افزایش رضایتمندی فراگیران و اساتید | بودجه کل برنامه | - |
| شاخص-Indicator | - | تاریخ تصویب برنامه | 22/12/1404 |
| عنوان برنامه عملیاتی | انتقال کتابخانه و سالن مطالعه به ساختمان آموزشی،رفاهی و پژوهشی | کمیته مورد بررسی | پایش و سنجش کیفیت |
| مسئول پایش برنامه | معاون آموزشی |  |  |

| ردیف | فعالیت ها | مسئول اجرا | مسئول پیگیری | زمان شروع | زمان پایان | بودجه/سایر منابع مورد نیاز | شاخص دستیابی | درصد تحقق |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم |
| 1 | انجام عملیات تکمیلی ساختمان جهت انتقال کتابخانه | مدیر بیمارستان و معاون آموزشی | مسئول کتابخانه و کارشناس آموزشی | 15/01/1405 | 1/03/1405 | بودجه مصوب و نیروی انسانی | مشاهدات |  |  |  |  |
| 2 | برآورد تجهیزات لازم جهت کتابخانه و سالن مطالعه جدید | مدیر بیمارستان و معاون آموزشی | مسئول کتابخانه و کارشناس آموزشی | 1/03/1405 | 01/04/1405 | نیروی انسانی | مشاهدات و مستندات |  |  |  |  |
| 3 | تهیه تجهیزات و خریداری موارد لازم جهت تجهیز کتابخانه و سالن مطالعه جدید | مدیر بیمارستان و معاون آموزشی | مسئول کتابخانه و کارشناس آموزشی | 01/04/1405 | 01/05/1405 | بودجه مصوب و نیروی انسانی | مشاهدات و مستندات |  |  |  |  |
| 4 | چیدمان صحیح تجهیزات لازم | مدیر بیمارستان و معاون آموزشی | مسئول کتابخانه و کارشناس آموزشی | 01/04/1405 | 01/06/1405 | نیروی انسانی |  |  |  |  |  |
| 5 | انتقال کتابخانه به مکان جدید | مدیر بیمارستان و معاون آموزشی | مسئول کتابخانه و کارشناس آموزشی | 01/04/1405 | 29/06/1405 | نیروی انسانی |  |  |  |  |  |